- 采购需求

- （一）采购项目名称：

- 选取怀化城南体育公园项目监理服务

- 1、本项目基本情况：项目怀化市鹤城区湖天南路以东，刘塘路以南，力和华府小区以北，主要建设内容及规模:球类场地建设、健身广场与儿童活动区等配套设施，包括室内综合场馆建筑面积 2247.6 ㎡、室内篮球场建筑面积2582.32  ㎡、网球场建筑面积 1121.58 ㎡、室内羽毛球场建筑面积2798.64㎡、儿童活动场地、停车位、绿化等。"

- 2、中标单位需配合采购人到外地进行项目监理。

- 3、本次招标采购内容包括但不限于：工程质量、安全、进度、投资控制、合同管理、现场管理及组织协调。项目完工后需向建设单位移交监理单位的档案资料，并履行工程缺陷责任期监理职责。

- （三）采购预算：27.396万元。

- （四）工程承包范围：

- 包括项目的准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期等施工全过程监理。包括建安工程和室外所有配套附属设施等。按照监理规范要求对本项目进行质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。

- （1）审查承建单位各项施工准备工作，发布开工通知。

- （2）督促承建单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并监督其实施。

- （3）审查承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施。

- （4）组织设计交底及图纸会审，审查设计变更。

- （5）复核已完工程量，签署工程付款申请书。

- （6）监督承建单位严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，督促承建单位实施预控措施；

- （7）监督工程施工质量，对隐蔽工程进行检验签证，参与工程质量事故的分析和处理。

- （8）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见。

- （9）调解合同纠纷和处理索赔事宜。

- （10）督促检查安全生产、文明施工。

- （11）组织工程阶段验收及竣工验收，并对工程施工质量提出评估意见。

- （12）其他合同约定。

- （五）、质量及服务要求：

- 1、质量要求：按建设部［2000］80号令。

- 2、监理服务期：从施工准备阶段开始，经施工阶段至保修期结束。

- 3、合同签订：招投标结果公示期满后签订合同。

- （六）、其它需要说明的事项：

- 1、付款方式：按合同约定执行。

2、其他具体事项以合同为准。