- 采购需求

- 一、项目基本情况

- （一）项目名称：选取怀化市体育中心提质改造项目跟踪审计单位

- （二）项目概况：对怀化市体育中心进行整体提质改造，其中涉及提质改造体育场馆 5200 平方米,标准 11 人制足球场一个,室外标准篮球场 5 个，室外网球场 1 个，停车场12000 平方米，提升场馆智能化建设、完善塑胶跑道、内部道路、监控消防、配供电等基础设施。

（三）中标单位需配合采购人到外地进行项目审计。

- 二、项目预算

- 该项目跟踪审计预算金额为：21.56 万元。

- 三、采购服务期

- 从工程项目施工中介入，直至整个工程项目竣工验收，出具跟踪审计报告，工作结束。

- 跟踪审计目标

- 此次跟踪审计是审计关口前移、事中监督与事后监督相结合的全过程审计监督，目的是为了推动立行立改、边审边改、未审先改。通过跟踪审计监督，对工程建设项目的投资立项、概预算、勘察设计、招投标、合同、施工、竣工验收、结（决） 算等全过程管理和技术经济活动的合法性、真实性、效益性进行连续、全面、系统的审查监督和客观评价，促使被审计单位严格遵守基本建设程序，帮助被审计单位建立健全完善基建财务内部控制制度，促进基建财务收支真实合法，监督施工总承包单位按合同和相关规定进行施工建设，及时对工程建设中重要决策事项从审计角度进行论证分析，提出科学、合理的审计意见，做好审计证据的收集和记录，全面、准确把握工程施工概况，确保工程造价真实合理，提高资金使用的效益，服务被审计单位规范管理需要。

- 跟踪审计内容

- 跟踪审计工作包含但不限于：项目基本建设程序（立项决策、施工准备、施工和验收）、建设资金（资金的筹集和管理使用情况）、招投标（招投标过程、开标、评标、定标过程、合同）、质量、安全和进度管理、生态环境保护（前期阶段、实施阶段和竣工验收阶段情况）和预算执行和投资绩效（概算编制和执行情况、工程结算和竣工决算）跟踪审计，具体包括但不限于以下内容：

- （一）开工准备审计。

- 包括经批准的项目立项、可行性研究报告、工程概算及概算调整文件、初步设计、招标文件及招标投标书、施工、勘察设计、监理等合同、施工许可、内部控制制度、资金来源及到位情况、预算、其他前期费用支出等审计。

- （二）隐蔽工程审计。

- 每一项隐蔽工程覆盖之前，应有相应的记录或图片。重点审查施工工序是否与设计图纸一致，施工质量是否符合标准要求，在隐蔽工程验收阶段，是否内容真实，隐蔽内容记录与实施是否相符。

- （三）材料、设备采购审计。

- 包括材料、设备采购计划、采购程序履行情况、材料、设备采购合同执行情况、材料、设备验收、入库、保管及维护、材料设备采购费用核算等审计。

- （四）工程款支付审计。

- 审核工程进度款是否严格按照合同约定支付，有无拖欠、多付或者提前付款的情况。应重点关注农民工工资专用账户资金到位情况。

- （五）工程变更、签证及价款调整审计。

- 对每项变更、签证或价款调整事项，均应做好记录。重点关注变更程序、资料是否合规，变更是否正当。签证是否真实、合理，隐蔽工程是否舞弊，工程量是否存在虚增，工程内容是否存在重复现象。对于新增的单价，乙方应向甲方出具书面意见，最终由甲方核实审定。

- （六）索赔审计。

- 应关注索赔时效是否及时、证据是否真实有效充分，资料是否合规完整，费用计算是否正确。在发承包方出现争议时，可提供咨询意见。

- （七）质量、安全、工期审计。

- 跟踪审计应中重点审计质量、安全、工期相关要求及保障制度的建立健全情况，重点关注建设、施工、监理等单位的工程质量、安全和工期保障措施建立与执行情况，并对工程实体质量进行现场审计，还应重点关注各项质量、安全、工期目标的完成情况和验收情况。如有工期滞后，乙方应及时向甲方书面报备。

- （八）勘察、设计、监理等相关管理审计。

- 主要监督勘察、设计、监理等相关单位是否按合同约定以及相关规章制度履行职责。

- （九）竣工决算审计。

- 包括竣工验收、竣工结算、竣工财务决算审计。

- 1.结算审计任务和要求:

- （1）结算审计内容及时间要求：送审资料应包括下列资料的原件：招投标资料、施工合同及补充协议、设计及设计变更、施工资料、结算资料、其他各类签证、各类相关合同等。乙方明确1名资料交接人，所有资料应进行验收、登记、办理资料交接手续，资料交接清单日期即为送审日期。凡不符合要求的项目资料，审计有权退回，并应要求被审计单位按要求补充完整。凡未经审计机关登记备案的资料，审计时不予认可。

- （2）结算审计工作要求：审计人员应对所有审计事项进行记录，编制审计取证单及工作底稿。审计过程中发现的问题需要集体审议的，可根据问题的实际情况，召集设计、监理、项目法人、施工等单位进行集体审议。

- 2.竣工财务决算审计内容如下：

- （1）竣工财务决算编制依据。审查各项清理工作是否全面、彻底，编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备，对遗留问题处理是否合规。

- （2）工程项目建设及概算执行情况。审查项目建设是否按批准的初步设计进行，各单位工程建设是否严格按批准的概算内容执行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。

- （3）工程项目的资金来源。审查各种资金渠道投入的实际金额，实际完成投资额，资金到位情况及原因。

- （4）工程项目的建设成本。审查各项费用支出是否合法，是否按合同结算工程款，有无超标准开支管理费、混淆事业成本和建设成本的情况。

- （5）工程项目的结余资金。审查库存物资实存量的真实性，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题，各项债权债务的真实性，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

- （6）交付使用财产。审查交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规、成本核算是否正确，有无挤占成本，提高造价，转移投资的问题。

- （7）决算审计报告要求：中标人应在规定的时间内向采购方出具决算审计报告，决算审计报告一式六份。

- 六．服务要求

- （一）中标人应在中标合同签订后3个工作日内，在审计项目所在地设有固定办公场所，跟审人员进驻项目现场开展工作，自愿接受审计机关业务指导、检查、监督与考核。

- （二）自合同签订后5个工作日内组建“选怀化市体育中心提质改造项目跟踪审计小组”（简称跟踪审计小组）,履行跟踪审计义务。跟踪审计小组成员，中标人应优先选派有类似跟审经验、管理经历丰富、且为投标文件中具有一级造价工程师证的人员。（跟踪审计小组人员一旦确定，原则上不得变更，确需更换时需提前 15日书面报告采购人，取得采购人书面同意，所更换的人员资质不得低干原人员，更换的人员资质低干原人员，每人次向甲方支付合同价5%的违约金)。

- （三）自合同签订之日起7日内，向采购人提交跟踪审计实施方案，并明确一名同志为该项目的现场负责人。跟踪审计小组在采购人的统一领导下，按采购人批准的跟踪审计实施方案进行跟踪审计。

- （四）及时监督建设单位、监理单位等提供工程建设主要材料价格信息，监督有关暂估价部分材料、设备的招标、询价工作，为材料的择优采购提供合理、准确的价格依据。

- （五）及时审查工程形象进度，监督业主控制造价和拔付工程进度。

- （六）严把现场签证关，每份签证都应做到现场验收、现场测量、现场影像。

- （七）遇设计变更，应及时完成工程设计变更部分造价编制，进行功能价值比对分析，同时进行多方案比较，在保证安全、满足功能的前提下尽量降低造价，严格关注设计变更手续。

- （八）根据项目需要参加有关工程例会、现场协调会等会议，对工程管理现状提出管理建议书，提出工程造价管理的合理化建议。

- （九）参与清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出咨询意见。

- （十）每天做好跟审记录，包括必要的图片或电子资料。每月15日前向采购方出具上月跟踪审计审核月报，该报告需包括（但不限于）以下内容：工程进度、审核结果、造价变化情况、跟踪审计方案执行情况、存在的普遍性（或主要）问题及处理建议等。若项目跨年度，应在当年12月31日前向甲方出具跟踪审计审核年报。

- （十一）项目竣工验收之后，及时向采购人出具项目跟踪审计报告和审计归档资料（包括纸质版和电子版），采购人将另行复审，如复审结果与中标人出具的结果误差超过±3%,除扣减跟踪审计费用和履约保证金外，采购人还保留追诉的权利。

- （十二）中标人要做到依法审计、文明审计、廉洁审计，严格依法依规依程序调查取证，做到以事实说话、以数据说话、以审计现场说话。要严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”等工作纪律，严格执行保密纪律，同时注意把握“三个区分开来”，确保审计结论经得起历史和实践的检验。

- （十三）凡与被审计单位或者审计事项有利害关系的社会中介机构及其参与审计人员，应当要求回避。没有申请回避的，一经发现，取消其参与审计工作资格。

- 七、咨询服务费的支付方式

- （一）咨询服务费的支付方式在签订合同时，根据实际情况商订。

- 八、其他要求

（一）中标人不按招标文件及合同约定组建符合采购方要求的跟踪审计小组，因此影响审计工作正常开展，应赔偿采购方全部损失（包括工程施工方的索赔）。不能组建符合要求的跟踪审计小组超过2周，采购方可以解除本合同，同时中标人须支付合同价20%的违约金。

（二）未经采购方书面同意，中标人项目负责人或一级造价工程师不得在怀化地区其他项目中承接业务，否则按每人次乙方须向采购方支付合同价5%的违约金。

（三）中标人不及时提交跟踪审计实施方案、报告（包括跟审记录、月结算审核报告和年度审核报告）书面意见的（因甲方、监理单位、承包商原因所致除外）,采购方有权责令其在次月5日前提交，逾期仍未提交的，每次罚款1000元。

（四）跟踪审计人员和工程承包商串通，损害采购人利益的，一经发现，采购人可以解除本合同，并扣除应付咨询服务费，同时中标人须支付合同价20%的违约金，并承担连带赔偿责任。

（五）中标人擅自将本合同的全部或部分事务转由第三方承担，采购方可解除本合同，同时中标人应向采购人支付合同价的30%作为违约金。

（六）因跟踪审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的跟踪审计结果不真实、不准确，经整改后仍不满足要求的，中标人应承担由此造成的采购方相应损失赔偿责任，同时中标人每次按合同价的10%向采购方支付违约金。

（七）中标人延期交付咨询服务成果或交付的成果不符合约定，每日应支付违约金人民币壹仟元，超过十日的，采购人有权解除合同，并要求中标人按咨询服务费的30%另行支付违约金，退还已收取的所有款项。

（八）中标人驻场跟踪审计人员必须单独租房办公和生活就餐，不得使用施工方相关设施。中标人自行购买工程保险，派驻人员在审计期间如发生任何意外情况，由中标人自行处置或承担相关责任。

（九）中标人在开展跟踪审计过程中，应保守各方商业秘密。如有违反，根据性质严重程度，中标人应向被泄露方支付合同价3%-5%违约金。

相关事宜如有修改或增减，最终以签订的书面合同为准。